**Чек-лист контроля хода реализации программы «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Строительство парковой зоны с.Батлаич** |  |
| 1 | Название объекта | Парк в с. Батлаич |
| 2 | Населенный пункт, в котором проводятся работы | с. Батлаич |
| 3 | Частота использования объекта | Постоянно |
| 4 | Наличие дизайн –проекта и проектной документации (сметного расчета) | Есть |
| 5 | Наименование проектировщика (сметчика) | Магомедова Любовь Ивановна |
| 6 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства | есть |
| 7 | Орган , выдавший заключение | ГАУ «Государственная экспертиза проектов» РД |
| 8 | Дата заключения | 13.05.2019 |
| 9 | Номер заключения | 1-8-1-0193-19 |
| 10 | Курирующий заместитель министра | Абакаров И. Л. |
| 11 | Курирующий заместитель главы администрации | Аммаев Ш.М. |
| 12 | Проведение торгов на заключение договора на проведение работ  | есть |
| 13 | Дата аукциона  | 30.05.2019 |
| 14 | Победитель аукциона | ООО «Донуголь» |
| 15 | Наличие договора на проведение работ | есть |
| 16 | Дата | 14.06.2019 |
| 17 | Номер | №5 |
| 18 | Наименование подрядчика | ООО «Донуголь» |
| 19 | Ответственный за строительный участок | Аммаев Шамиль Магомедович |
| 20 | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб | 972,225 |
| 21 | **Исполнение кассового плана** |
| **Период** | **План тыс. руб.** | **Факт.** **Тыс. руб.** | **Причины отставания****(при наличии)** |  |
|  | 1 июля | - | - |  |  |
|  | Август | 972,225 | 972,225 |  |  |